上海交通大学“大学生创新实践计划”企业项目征集表

| 项目中文名称 | 基于ROS框架的3D物体跟踪系统的算法研究与实现 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名称 | Algorithm research and implementation of 3D object tracking based on ROS framework |  |  |
| 申请人数 | 4人 | 执行时间 | 半年 |
| 企业资助经费（元） |  |  |  |
| 企业资源支持 | 1. 项目所需培训及技术问题 2. 项目所需开发环境、测试设备、共享数据等 Minnowboard/ROS framework 3. 优秀学生推荐为英特尔实习生 4. 优秀项目推荐为教育部英特尔国家大学生创新创业训练计划项目 |  |  |
| 企业导师信息 | （企业导师姓名、职位、电话、邮箱等） Hongming.zheng@intel.com 郑洪明 IOTG 系统架构师 13601028334 |  |  |
| 对学生的要求 | 熟悉C/C++ 熟悉嵌入式系统开发优先 |  |  |
| 对学校导师的要求 | CS/EE |  |  |
| 项目简介 | 主要应用在机器人方面和无人机上 |  |  |
| 研究内容与意义 | 内容：ROS 上的3D物体的算法研究与实现 意义：在机器人及无人机应用比较广泛 |  |  |
| 技术路线与研究方法 | ROS的开源包为开始，3D物体跟踪算法为主线 |  |  |
| 计划进度 | （如选题、方案制定、试验研究、数据处理、研制开发、撰写总结报告、论文发表等） Month1 熟悉算法与ROS Month2-5 算法研究与实现 Month6 测试 |  |  |
| 预期成果 | 根据实现算法的实现精度，扩大应用范围，进行专利申请等 |  |  |
| 特色与创新 | 理论与实践结合，可以进行技术应用推广并融资生产 |  |  |