上海交通大学“大学生创新实践计划”企业项目征集表

| 项目中文名称 | 无人机自主控制与通讯系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名称 | Autonomous Control and Communication System for Drone |  |  |
| 申请人数 | 3~5人 | 执行时间 | 半年 |
| 企业资助经费（元） |  |  |  |
| 企业资源支持 | 1. 目前已经完成部分开发环境搭建 2. 可随时来英特尔实验室进行测试与调试 3. 目前已有的开发资料可共享，项目完成后可发表论文或专利 4. 项目所需培训及技术问题 5. 优秀学生推荐为英特尔实习生 6. 优秀项目推荐为教育部英特尔国家大学生创新创业训练计划项目 |  |  |
| 企业导师信息 | 余翀，高级工程师，手机：13761902679，邮箱：chong.yu@intel.com |  |  |
| 对学生的要求 | 学生需要具有一定的计算机，电路或嵌入式开发背景。 |  |  |
| 对学校导师的要求 | 请学校导师定期协助跟进学生完成项目的进度。 |  |  |
| 项目简介 | 目前，无人机已经成为消费电子领域的热门产品。无人机的控制和操作主要通过手柄或者地面站系统进行人工操纵，很依赖于无人机操纵者的驾驶经验。 本项目旨在研究并实现通用的无人机自主控制系统。通过实时获得被控无人机姿态及各传感器信息，结合任务航程轨迹，向无人机发送控制指令。同时研究并改进无人机的通信系统，提高无人机通信传送距离与视频传输的质量。 |  |  |
| 研究内容与意义 | 通过研究并实现通用的无人机自主控制系统，使得无人机的控制不依赖于人工经验，有利于无人机的自动化、智能化控制，同时对于无人机的编队控制和网络结构行成也有积极意义。 此外通过此项目，可以使得无人机的控制系统可以在服务器端进行性能加速，有利于提高实际无人机应用中的用户体验。 |  |  |
| 技术路线与研究方法 | 1. 首先从软件控制系统入手，对无人机的飞行数据和控制算法有完整理解 2. 基于软件仿真结果，搭建并实现无人机硬件控制系统，在室内和室外的实际环境中进行测试 3. 在实际环境应用中，优化控制算法，提高无人机控制系统对于各种室内室外环境的适应性与鲁棒性 4. 基于无人机控制系统，设计并优化其在云端服务器上的性能，丰富无人机应用场景，提高用户体验 |  |  |
| 计划进度 | 1. 第1个月完成目前项目原型交接，明确选题，制定具体实施方案 2. 第2至3月完成仿真控制系统，同时保证无人机自主控制系统（软件和硬件）可以完成在室内和低风速情况下的室外控制。 3. 第4至5月完成无人机自主控制系统在复杂情况下的室外控制，测试控制系统在不同环境下的运行情况。同时实现无人机通讯系统的改进和实际测试。 4. 第6个月最终完善整个无人机系统，优化人机交互界面，整理实验数据，撰写技术文档，论文与专利。 注：每周可来英特尔实验室，讨论项目进展与遇到的困难。 |  |  |
| 预期成果 | 1. 搭建并完成通用的无人机自主控制的软件与硬件系统。 2. 搭建并完成无人机通讯的实际硬件展示系统。 3. 企业导师将协助完成一篇论文或专利。 |  |  |
| 特色与创新 | 1. 改变传统无人机控制方式，通过搭建通用的无人机自主控制系统，提高飞机控制准确度与智能性，并在云端对其进行加速。 2. 优化无人机通讯系统性能，提高实际使用体验。 |  |  |