上海交通大学“大学生创新实践计划”企业项目征集表

| 项目中文名称 | 用于视频图像处理算法加速实现的G-SDI接口卡的硬件与驱动设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名称 | Hardware & Driver Design of 3G-SDI daughterboard in Image and Video Processing Algorithm Acceleration |  |  |
| 申请人数 | 3~5人 | 执行时间 | 半年或一年 |
| 企业资助经费（元） |  |  |  |
| 企业资源支持 | 开发环境： Xilinx Vivado Design Suite V2014.4 Altium Designer 16 MATLAB 2014b OpenCL 测试设备： FPGA（XC7Z045）软硬件协同计算平台（VENUS） X86服务器或工作站 HDMI-SDI转接器 SDI-HDMI转接器 共享数据： 原型系统架构资料及参考设计 |  |  |
| 企业导师信息 | 许昀 上海星灯智能科技有限公司 总经理 13917244281 simux@163.com |  |  |
| 对学生的要求 | 有基本的电子硬件设计或软件编程知识 对计算机架构有基本了解或对HDL语言比较熟悉 喜爱硬件设计、底层软件设计或者图像视频处理算法的开发 动手能力强 |  |  |
| 对学校导师的要求 | 电类相关专业 最好有过硬件相关项目开发经验 |  |  |
| 项目简介 | 本项目旨在设计一套工业视频接口演示系统，使得VENUS平台能够接收和发送高清SDI铜轴视频信号。从而开发出一套广播电视行业的压缩平台，为后续的视频编解码和传输等技术研究做铺垫。 智能图像与视频处理作为深度学习的重要应用领域之一，视频接口的开发往往占用了算法开发人员的较多时间。而SDI接口作为广播电视行业的工业标准接口，往往出现在价格昂贵的摄录设备中。本项目旨在设计一款基于SDI接口的视频转接卡。并完成一个完整的基于OpenCL的视频处理参考设计作为设计入口提供给视频类散发开发者，能使他们很快捷地将视频处理的算法转换为硬件电路实现。 |  |  |
| 研究内容与意义 | 该项目的开发包括如下内容： 1. 3G-SDI子卡的原理图设计； 2. 3G-SDI子卡的PCB设计； 3. FPGA IP Core与驱动设计； 4. 基于MATLAB的图像旋转、缩放与边缘检测的算法设计； 5. 上述图像算法的OpenCL编程。 该项目开发成功，可降低广电行业的设备开发门槛，将该行业的专业视频接口转到FPGA平台，为视频数据的压缩、编辑和传输技术的推进提供更多可能。 |  |  |
| 技术路线与研究方法 | 使用Altium进行原理图和PCB设计 设计选定FPGA平台VENUS的IP Core与驱动 FPGA编程 对OpenCL支持研究和实现 |  |  |
| 计划进度 | （如选题、方案制定、试验研究、数据处理、研制开发、撰写总结报告、论文发表等） 选题1周 方案制定1周 硬件研制开发6周 FPGA IO技术3周 FPGA编程6周 （上述3项可部分同步进行） 软硬件联合调试2周 撰写总结报告2周 论文发表4周 |  |  |
| 预期成果 | 能够将SDI高清视频信号输入给VENUS软硬件协同计算平台，并在FPGA异构平台上对该视频进行处理（可结合OpenCL）。然后将处理后的视频实时输出到显示器上（经过SDI-HDMI转接器）。 |  |  |
| 特色与创新 | 将广播电视行业的专业视频接口引入FPGA与ARM的异构计算平台上，加快了视频处理类应用从算法实际应用的转换进程。 |  |  |