上海交通大学“大学生创新实践计划”企业项目征集表

| 项目中文名称 | 物联网的互联通信协议调研和测评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名称 | Survey and profiling on various connectivity protocols in IOT |  |  |
| 申请人数 | 4人 | 执行时间 | 半年 |
| 企业资助经费（元） |  |  |  |
| 企业资源支持 | 1. 项目所需开发环境、测试设备、共享数据等 Minnowboard/Edison board 2. 项目所需培训及技术问题 3. 优秀学生推荐为英特尔实习生 4. 优秀项目推荐为教育部英特尔国家大学生创新创业训练计划项目 |  |  |
| 企业导师信息 | （企业导师姓名、职位、电话、邮箱等） Hai.tao.wang@intel.com 王海涛 OTC Android CSE 13817590412 |  |  |
| 对学生的要求 | CS/EE Grade3+ 熟悉通信标准优先，熟悉嵌入式系统开发优先 |  |  |
| 对学校导师的要求 | CS/EE |  |  |
| 项目简介 | 选择各大主流物联网互联协议进行对比和测评 |  |  |
| 研究内容与意义 | 内容：各大主流物联网互联协议的调查对比和测评 意义：通过对各大主流物联网互联协议的创新点分析理解设计互联协议的技术难点 |  |  |
| 技术路线与研究方法 | Topdown分析方法，结合通信协议的分层和物联网的需求 |  |  |
| 计划进度 | （如选题、方案制定、试验研究、数据处理、研制开发、撰写总结报告、论文发表等） Month1 确定调研题目和测评方法 Month2-5 执行调研和测评 Month6 撰写总结报告 |  |  |
| 预期成果 | 调研和测评报告，覆盖物联网主流互联通信协议，通过对比突出各大通信协议的特点或者创新 |  |  |
| 特色与创新 | 聚焦物联网的核心通信协议中的创新部分和知识产权 |  |  |