上海交通大学“大学生创新实践计划”企业项目征集表

| 项目中文名称 | 深度学习的异构计算架构中FMC-PCIe接口卡的硬件与驱动设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名称 | Hardware & Driver Design of FMC-PCIe daughterboard in Computing Architecture for Deep Learning |  |  |
| 申请人数 | 3~5人 | 执行时间 | 半年 |
| 企业资助经费（元） |  |  |  |
| 企业资源支持 | 1.软件开发环境： Xilinx Vivado Design Suite V2014.4 Altium Designer 16 OpenCL Ubuntu 14.04 2.硬件设备： FPGA（XC7Z045）软硬件协同计算平台（VENUS） X86服务器或工作站 3.共享数据： 原型系统架构资料及参考设计 |  |  |
| 企业导师信息 | 许昀 上海星灯智能科技有限公司 总经理 13917244281 simux@163.com |  |  |
| 对学生的要求 | 有基本的电子硬件设计或软件编程知识 对Linux有基本了解和操作能力 对计算机架构有基本了解或对HDL语言 比较熟悉 喜爱硬件设计或底层软件设计 动手能力强 |  |  |
| 对学校导师的要求 | 电类相关专业 最好有过硬件相关项目开发经验 或者对linux编程有基础 |  |  |
| 项目简介 | 深度学习（Deep Learning）大行其道，以CNN（卷积神经网）为基础的AI技术如火如荼 ，对于这些算法，传统的X86服务器计算效率太低，在算法训练中需要其他计算要素进行加速，比如：GPU、FPGA、DSP。本项目面向X86与FPGA的异构计算结构，设计一款连接X86平台（工作站）与FPGA平台（VENUS）的通用转接卡：FMC-PCIe转接卡。并设计该卡完整的在X86侧的驱动程序，和在FPGA侧的IP Core与驱动程序。进而可以基于该平台实现OpenCL，为Deep Learning提供完整支撑。 |  |  |
| 研究内容与意义 | 该项目的开发包括如下内容： 1. FMC-PCIe子卡的原理图设计； 2. FMC-PCIe子卡的PCB设计； 3. Linux下子卡的驱动设计； 4. FPGA IP Core与驱动设计； 5. OpenCL的支撑研究。 该项目针对主流的Deep Learning异构计算结构，设计一款关键的异构平台互联部件，具有通用性意义。一旦开发成功，可广泛将各种FPGA计算平台与服务器或者工作站互联，应用于深度学习的算法研究与训练。为深度学习的进一步普及应用提供便利的平台工具。 |  |  |
| 技术路线与研究方法 | 使用Altium进行原理图和PCB设计 设计选定FPGA平台VENUS的IP Core与驱动 X86平台Linux环境下PCI Express驱动编程 对OpenCL支持研究和实现 |  |  |
| 计划进度 | （如选题、方案制定、试验研究、数据处理、研制开发、撰写总结报告、论文发表等） 选题与方案制定：1周 硬件研制开发6周 PCI Express接口编程6周 FPGA IP Core与驱动编程6周 （上述3项可部分同步进行） 软硬件联合调试3周 撰写总结报告1周 论文写作3周 |  |  |
| 预期成果 | 设计完成一块FMC-PCIe转接卡，可以连接FPGA平台与X86平台，并在此异构平台上实现对OpenCL的支持，可以对Caffe AI开源包，进行FPGA加速计算。 |  |  |
| 特色与创新 | 通过设计一套软硬件系统将FPGA丰富的计算资源释通过PCI Express释放给x86平台，能让计算密集型的深度学习算法的应用得到提速；通过此转接卡连接两种计算要素的计算刀片，形成新形态的Deep Learning计算平台。 |  |  |